EMENDA ADITIVA Nº________ AO PROJETO DE LEI Nº 193/2023

Acrescenta ação DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI no Projeto de Lei nº 193/2023

Art. 1º - Fica adicionada ação orçamentária DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI, ao Projeto de Lei Nº  193/ 2023, conforme tabela abaixo:

| PROGRAMA | 0146 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO DA AÇÃO | DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA AÇÃO | DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI |  |  |  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO |  |  |  |
| FUNÇÃO | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |  | SUBFUNÇÃO | 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL |
| METAS FÍSICO-FINANCEIRAS DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ANO 2024 |  |  |  |  |
| VALOR PROPOSTO | R$ 10.708.343,07 |  |  |  |

Art. 2º - Os valores para a execução da ação acima, serão compensados conforme quadro abaixo:

| ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 83.01 |
| --- | --- |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (PROGRAMA DE TRABALHO) | 04.131.0145.4907 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| META FINANCEIRA PLOA 2024 | 28.589.537,41 |
| VALOR PROPOSTO PARA COMPENSAÇÃO NA EMENDA | R$ 10.708.343,07 |
| VALOR FINAL PROPOSTO | 17.881.194,34 |

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2023.

DANIEL MARQUES

VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda visa garantir verba para as INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS VISANDO O DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI

Como Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval – CDEITIN da Câmara de Niterói, visando contribuir com o Plano de Retomada Econômica da nossa cidade, venho realizando reuniões e visitas a intuições e órgãos, na busca de saídas para geração de emprego e renda.

Já participei de reuniões, com profissionais do setor de petróleo, governo por meio da EMGEPRON, Estaleiros, do segmento acadêmico ligado à pesquisa, para discutir o tema “DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA” e as oportunidades que este setor poderia proporcionar ao nosso município. As informações coletadas durante estas reuniões me pareceram bastante promissoras, pois nossa cidade tem diversos estaleiros e mão de obra qualificada ociosa que poderia ser utilizada.

O cenário que temos hoje são diversas embarcações em condições de abandono causando uma série de problemas, tais como:

•	Poluição visual;

•	Poluição ambiental;

•	Riscos formação de vetores de doenças;

•	Riscos econômicos em função dos problemas que elas podem causar no seu entorno;

•	Riscos à navegação;

•	Riscos sociais com abandono de tripulantes (nível global);

Custos associados ao repatriamento

Em primeiro plano teremos que Identificar as condições estruturais das embarcações abandonadas na baía de Guanabara no entorno de Niterói, bem como a identificação de novas embarcações em condições de abandono nesta região.

Objetivos específicos:

1-	Mapear as embarcações que estão abandonadas na baía de Guanabara na área de influência de Niterói e adjacências, considerando a lista prévia de embarcações identificadas em 2020

2-	Identificar o estado físico das embarcações abandonadas;

3-	Quantificar as embarcações abandonadas em função do porte e características dos materiais constituintes de sua estrutura;

4-	 Construir a matriz de partes interessadas e materialidade;

5-	Realizar o estudo do ciclo de vida destas estruturas e estimativa de custos;

Segundo estimativa elaborada por meio de estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense, no Programa de Desenvolvimento Projetos Aplicados – PDPA, levou em consideração os dados médios por faixa dos relatórios NOAA Marine Debris (2009-2015), que foram convertidos para Reais ($1 = R$ 5,11). A faixa de tamanho e condições das embarcações abandonadas identificadas na Baía de Guanabara são semelhantes nestes casos.

O intuito da CDEITIN é de compreender, e contribuir através da experiência prática e de pesquisa para que tenhamos um novo caminho para geração futura de emprego e renda para nossa cidade.

Dessa forma, a presente emenda tem por finalidade garantir verba visando realizar estudos que levantem a viabilidade da implantação desse novo segmento industrial de trabalho para contribuir com a retomada econômica de Niterói.

Desta maneira, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente emenda de forma a garantir a reserva orçamentária para DESCOMISSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES ABANDONADAS NA BAÍA DE GUANABARA PARA RECICLAGEM EM ESTALEIROS DE NITERÓI, com ênfase na geração de emprego.